СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

##### Шатурского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ

______________________________________________                                                                               _______________________________

# г.Шатура

# от 31.07.2013г № 10/45

О внесении изменений в решение Совета депутатов

Шатурского муниципального района от 29.06.2011 №14/21 «Об утверждении инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения муниципального унитарного предприятия «Шатурское ПТО ГХ» на 2012-2016 г.г.»

В целях более эффективного использования финансовых средств на мероприятия по реконструкции системы водоотведения, во избежание нештатных ситуаций в системе водоотведения и ухудшения санитарно-эпидемиологического обстановки г.Шатура, а так же на основании обращения ОАО «Водоканал Московской области», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в инвестиционную программу «Развитие системы водоотведения МУП «Шатурское ПТО ГХ» на 2012-2016 г.г.», утвержденную решением Совета депутатов Шатурского муниципального района от 29.06.20011 №14/21 «Об утверждении инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения муниципального унитарного предприятия «Шатурское ПТО ГХ» на 2012-2016 г.г.» (далее – Программа):

1.1. В Паспорте Программы раздел таблицы «Объемы финансирования» изложить в новой редакции:

тыс. руб.

| Наименование мероприятий | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция объектов системы водоотведения | 32443,1 | 1952,3 | 5418,5 | 6933,2 | 9042,4 | 9096,7 |
| Всего потребность в финансовых средствах | 32 443,1 | 1952,3 | 5 418,5 | 6933,2 | 9042,4 | 9096,7 |

1.2. В разделе 6  «Система программных мероприятий Инвестиционной программы» второй абзац изложить в новой редакции:

«Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению вышеуказанных проблем в системе водоотведения и обеспечению надлежащего качества услуг водоотведения. Для этого Предприятием планируется:

- капитальный ремонт канализационного коллектора по ул.Спортивная г.Шатура D 600 мм, L 10 м, что позволит предотвратить нештатную ситуацию и экологическую безопасность системы водоотведения;

- разработка ПСД и реконструкция аварийного участка главного канализационного коллектора Ф 600 мм протяженностью 700 метров от камеры гашения по ул. Советская – ул. Октябрьская г. Шатуры, что позволит увеличить надежность всей системы водоотведения города Шатура, так как в работе будут использоваться 2 главных коллектора.

| Наименование мероприятия инвестиционной программы | Описание существующего состояния объекта системы водоотведения | Работы и период их выполнения |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул.Спортивная г.Шатура D 600 мм, L 10 м | -неудовлетворительное техническое состояние самотечного коллектора по улице Спортивная в г. Шатура. | Проведение работ по капитальному ремонту 0,01 км самотечного коллектора D 600 мм, L 10 м. Период выполнения работ в 2013 году |
| Реконструкция аварийного участка главного канализационного коллектора Ф 600 мм протяженностью 700 метров от камеры гашения по ул. Советская – ул. Октябрьская г. Шатура | - на коллекторе Ф 600 мм имеются участки с противоуклонами, перепады достигают 700 мм, отсутствует заделка раструбов ж/б труб, в трубах идёт процесс выкрашивания бетона. За счёт перепадов коллектор постепенно заилился и практически не работает. Неоднократные попытки реанимировать коллектор Ф 600 мм (чистка, промывка спецтехникой) положительных результатов не дали. В настоящее время транспортировка всех стоков г. Шатуры осуществляется по второму главному самотечному коллектору Ф 800 мм так как резервный Ф 600 мм не работает. | Разработка проектно-сметной документации. Проведение работ по реконструкции 0,7 км главного самотечного коллектора Ф 600мм городской канализационной сети Период выполнения работ – 2013-2016 год |

1.3. Раздел 8 «Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы» изложить в новой редакции:

«Основной задачей, стоящей перед Предприятием является эффективное развитие системы водоотведения в Шатурском муниципальном районе для обеспечения потребителей качественными услугами водоотведения.

Основным результатом Инвестиционной программы будет являться  реконструкция  0,700 км главного самотечного коллектора Ф 600 мм городской канализационной сети и ремонт 0,010 км самотечного коллектора D 600 мм по ул.Спортивная г.Шатура.

Мероприятия Инвестиционной программы направлены на развитие муниципального комплекса коммунального назначения.

| Перечень работ по реализации программы | Объём финансирования всего, тыс. руб. | Срок исполнения и объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ожидаемый эффект. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул.Спортивная г.Шатура D 600 мм, L 10 м | 1649,8 | 1649,8 | - | - | - | - | Устранение экологически опасной ситуации в г. Шатура, предотвращение нештатной ситуации, стабильное обеспечение водоотведения от потребителей |
| Реконструкция 0,700 км главного самотечного коллектора Ф 600 мм городской канализационной сети | 26763,6 | - | 4616,8 | 6048,6 | 8067,9 | 8030,3 | Устранение экологически опасной ситуации в г. Шатура. Увеличение пропускной способности коллектора. За счет значительного уменьшения потери напора при транспортировке стоков по трубопроводу экономия электроэнергии при работе насосов составит до 5%. |
| Итого | 28413,4 | 1649,8 | 4616,8 | 6048,6 | 8067,9 | 8030,3 |  |

Согласно коммерческого предложения с ООО «Коминтехс- экология»  г. Москва комплекс строительно-монтажных работ и разработка проектно- сметной документации на участок коллектора протяженностью 700 метров диаметром 600 мм ориентировочно составляет 26763,6 тыс. руб. без учета НДС.

Сметная стоимость работ по капитальному ремонту канализационного коллектора по ул.Спортивная г.Шатура составит 2303,67 тыс.руб. с учетом НДС) и 1952,3 тыс.руб. (без учета НДС).

Финансовая потребность на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по модернизации объектов водоотведения составит 28 413,4 тыс. руб., в том числе в разрезе по источникам финансирования и по годам:

| Период | Финансовая потребность всего, тыс. руб. | Инвестиционная надбавка, тыс. руб. | Другие источники финансирования тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. | 1649,8 | 1209,6 | 440,2 |
| 2013 г | 4616,8 | 3206,8 | 1410,0 |
| 2014 г. | 6048,6 | 3538,6 | 2510,0 |
| 2015 г. | 8067,9 | 3897,9 | 4170,0 |
| 2016 г. | 8030,3 | 4265,8 | 3764,5 |
| ИТОГО | 28413,4 | 16118,7 | 12294,7 |

Предприятием произведен расчет возрастания налоговой нагрузки в связи с применением инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоотведения, в части налога на прибыль.

По результатам расчета сумма возрастания налоговой нагрузки в части налога на прибыль составляет 4029,7 тыс. руб.:

- финансовая потребность для реализации инвестиционной программы за счет инвестиционной надбавки составляет 16118,7 тыс. руб.

- размер налога на прибыль в составе финансовой потребности для реализации инвестиционной программы за счет инвестиционной надбавки составляет  4029,7 тыс. руб. (16118,7 тыс. руб. /80 % х 20 % = 4029,7 тыс. руб.)

Таким образом, финансовая потребность на реализацию мероприятий Инвестиционной программы по реконструкции объектов системы водоотведения составит с учетом возрастания налоговой нагрузки по налогу на прибыль 32 443,1 тыс. руб., в том числе:

на  2012 г. – 1952,3 тыс. руб.,

на  2013 г. – 5 418,5 тыс. руб.,

на  2014 г. – 6933,2  тыс. руб.,

на  2015 г. – 9042,4 тыс. руб.;

на  2016 г. – 9096,7 тыс. руб.

Перечень и стоимость работ по реализации мероприятий Инвестиционной программы в разрезе по годам в период 2012 - 2016 г. г. и источникам финансирования представлены в следующей таблице:

| Наименование объекта | Состояние объекта | Работы. Приобретение оборудования. | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 г. |
| Самотечный коллектор по ул.Спортивная г.Шатура D 600 мм | - неудовлетворительное техническое состояние. | Проведение работ по капитальному ремонту самотечного коллектора D 600 мм, L 10 м | 1 952,3 тыс. руб. в том числе: инвестиционная надбавка – 1512,1 тыс. руб.; другие источники финансирования – 440,2 тыс. руб. |
| ИТОГО за 2012 г. |  | - | 5 395,4 |
| 2013 г. |
| Резервный коллектор Ф 600 мм городской канализационной сети | - неудовлетворительное техническое состояние; - износ 76,8 %. | -разработка проектно-сметной документации и проведение работ по реконструкции резервного коллектора Ф 600 мм городской канализационной сети | 5418,5 тыс. руб. в том числе: инвестиционная надбавка – 4008,5 тыс. руб.; другие источники финансирования -1 410,0 тыс. руб. |
| ИТОГО за 2013 г. |  | - | 5 418,5 |
| 2014 г. |
| Резервный коллектор Ф 600 мм городской канализационной сети | - неудовлетворительное техническое состояние; - износ 76,8 %. | Проведение работ по реконструкции резервного коллектора Ф 600 мм городской канализационной сети | 6933,2 тыс. руб. в том числе: инвестиционная надбавка – 4 423,2 тыс. руб.; другие источники финансирования. -2510,0 тыс. руб. |
| ИТОГО за 2014 г. |  | - | 6933,2 |
| 2015 г. |
| Резервный коллектор Ф 600 мм городской канализационной сети | - неудовлетворительное техническое состояние; - износ 76,8 %. | Проведение работ по реконструкции резервного коллектора Ф 600 мм городской канализационной сети | 9042,4 тыс. руб. в том числе: инвестиционная надбавка – 4 872,4 тыс. руб.; другие источники финансирования -4170,0 тыс. руб.; |
| ИТОГО за 2015 г. |  | - | 9042,4 |
| 2016 г. |
| Резервный коллектор Ф 600 мм городской канализационной сети | - неудовлетворительное техническое состояние; - износ 76,8 %. | Проведение работ по реконструкции резервного коллектора Ф 600 мм городской канализационной сети | 9096,7 тыс.руб. в том числе: инвестиционная надбавка – 5 332,2 тыс. руб. другие источники финансирования -3764,5 тыс. руб.; |
| ИТОГО за 2016 г. |  | - | 9096,7 |
|  |  |  | 32 443,1 |

Таким образом, финансовая потребность Предприятия для реализации мероприятий Инвестиционной программы на период 2012 г.- 2016 г.г. составляет 32 443,1  тыс. руб., в том числе за счет следующих источников:

- инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения с учетом возрастания налоговой нагрузки, в части налога на  прибыль - в сумме 20148,4  тыс. руб.;

- другие источники финансирования – в сумме 12294,7 тыс. руб.».

1.4. Раздел 12 «Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги водоотведения для потребителей» изложить в новой редакции:

«Для реализации настоящей Инвестиционной программы предусмотрены финансовые средства в сумме 32,443  млн. руб.

Обеспечение финансовых потребностей для выполнения мероприятий Инвестиционной программы предусмотрено за счет реализации услуг по водоотведению, в части планируемой инвестиционной надбавки к тарифу и других источников финансирования.

Объем финансирования Инвестиционной программы составляет:

- инвестиционная надбавка к тарифу на услуги водоотведения с учетом возрастания налоговой нагрузки, в части налога на  прибыль - в сумме 20148,4  тыс. руб.;

- другие источники финансирования – в сумме 12294,7 тыс. руб.

Для обеспечения финансирования мероприятий Инвестиционной программы  по развитию системы водоотведения на 2012 – 2016 г. г. Предприятие планирует получить инвестиционную надбавку к тарифу на водоотведение на регулируемый период 2012 – 2016 г. г.

Расчет размера надбавки к тарифу на водоотведение на период реализации Инвестиционной программы 2012 – 2016 г. г. приведен в следующей таблице.

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовая потребность на реализацию инвестиционной программы за счет инвестиционной надбавки | тыс. руб. | 1512,1 | 4 008,5 | 4 423,2 | 4 872,4 | 5 332,2 |
| в том числе на возрастание налоговой нагрузки в части налога на прибыль | тыс. руб. | 302,4 | 801,7 | 884,6 | 974,5 | 1 066,4 |
| Объем принятых сточных вод | тыс. куб.м. | 1601,1 | 3 479,6 | 3 479,6 | 3 479,6 | 3 479,6 |
| Размер надбавки к тарифу на водоотведение (без НДС) | руб./ куб.м. | 1,00 | 1,15 | 1,27 | 1,40 | 1,53 |
| Тариф на водоотведение (прогноз, без НДС) | руб. /куб.м. | 21,13 | 23,24 | 25,57 | 28,12 | 30,94 |
| Инвестиционная надбавка | % к действую- щему тарифу | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ленинская Шатура» и на официальном сайте администрации Шатурского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по экономическим, бюджетным и налоговым вопросам.

Председатель Совета депутатов				                     Ю.А. Самышев

Глава муниципального района	        				          А.Д. Келлер